**第一周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于字符识别的云笔记微信小程序 | 提交日期 | 2020.05.17 |
| 所处阶段 | 项目计划 | 起止日期 | 2020.05.10-2020.05.17 |
| 地点 | 腾讯会议 | 记录人 | 董云霄 |
| 参会人员 | 董云霄 、于芳星 、李垒昂 、方海川 、杜钰琳、和志超 | | |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  通过小组成员的共同努力，本周内小组完成软件项目计划的制定和评审，以及测试计划、质量保证计划和配置管理计划的撰写。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的软件项目计划书、配置管理计划书，质量保证计划书和软件测试计划书。  项目质量执行情况：能够完成文档所需内容，完成质量较高。  项目范围完成情况：相对合理  三、项目中遇到的问题：  本周完成的项目计划中需要制定配置管理计划、质量保证计划。  解决方案：  小组会议讨论，查阅文献资料，结合实际需求，制定合理的配置管理计划和质量保证计划。  解决状态：  已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 进行需求分析  撰写软件需求规格说明书说明书 | | |