**第五周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于字符识别的云笔记微信小程序 | 提交日期 | 2020.06.13 |
| 所处阶段 | 编码实现小程序的后台及与前端的连接 | 起止日期 | 2020.06.07-2020.06.13 |
| 地点 | 腾讯会议 | 记录人 | 方海川 |
| 参会人员 | 董云霄 、于芳星 、李垒昂 、方海川 、杜钰琳、和志超 | | |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  本周在小组成员的共同协作下，对项目的剩余代码进行了完善，小程序在现在需求下已经能基本成功运行。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的软件需求规格说明书、项目开发计划、可行性分析报告、概要设计、详细设计以及软件需求评审，大部分源代码完成编写。  项目质量执行情况：按照文档规划的方案在执行。  项目范围完成情况：在社会调研的合理范围内  三、项目中遇到的问题：  1.在进行数据库设计的时候，对数据库的访问权限设置存在一些问题；  2.在进行前后端连接实现的时候，存在一点技术问题。  解决方案：   1. 小组开会讨论，对于不同的用户设置不同的权限，在访问的时候有一个审核操作。 2. 通过查阅相关资料以及在网上搜索学习。   解决状态：已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 完善源代码，进行小程序的测试工作。 | | |