**第六周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于字符识别的云笔记微信小程序 | 提交日期 | 2020.06.21 |
| 所处阶段 | 模块整合完毕，基本完成测试阶段任务 | 起止日期 | 2020.06.14-2020.06.21 |
| 地点 | 腾讯会议 | 记录人 | 董云霄 |
| 参会人员 | 董云霄 、于芳星 、李垒昂 、方海川 、杜钰琳、和志超 | | |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  本周在小组成员的共同协作下，进行了测试计划的编写，并对系统进行功能测试和性能测试，以及集成测试，对测试出来的bug进行及时修改。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的软件需求规格说明书、项目开发计划、可行性分析报告、概要设计、详细设计以及软件需求评审，源代码编写完成和模块整合，完成测试任务。  项目质量执行情况：按照文档规划的方案在执行。  项目范围完成情况：在社会调研的合理范围内  三、项目中遇到的问题：  1.界面过于简单；  2.页面缺陷很多。  解决方案：   1. 及时修改模块的bug，然后进行集成测试。 2. 继续对小程序的界面端重新审查了一编，修改bug。   解决状态：已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 打包发布，总结项目。 | | |