**第三周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于字符识别的云笔记微信小程序 | 提交日期 | 2020.05.16 |
| 所处阶段 | 系统分析 | 起止日期 | 2020.05.16-2020.05.16 |
| 地点 | 腾讯会议 | 记录人 | 徐新超 |
| 参会人员 | 董云霄 、于芳星 、李垒昂 、方海川 、杜钰琳、和志超 | | |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  通过小组成员的共同努力，本周内小组完成软件系统可行性分析报告书。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的软件需求规格说明书、项目开发计划和可行性分析报告。  项目质量执行情况：按照文档规划的方案在执行。  项目范围完成情况：在社会调研的合理范围内  三、项目中遇到的问题：  本周完成的概要设计、详细设计报告和软件需求评审，在详细设计报告书下，我们发现了项目的一些缺陷，如何加密用户传入云端的数据。  解决方案：  进行小组成员讨论，核实用户需求，在网上查阅资料文献，结合现实生活中的需求。  解决状态：  已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 开始项目分工，进行软件编码实现 | | |