**第四周项目周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基于字符识别的云笔记微信小程序 | 提交日期 | 2020.05.16 |
| 所处阶段 | 编码实现小程序的前端界面及部分后台程序 | 起止日期 | 2020.05.16-2020.05.16 |
| 地点 | 腾讯会议 | 记录人 | 杜钰琳 |
| 参会人员 | 董云霄 、于芳星 、李垒昂 、方海川 、杜钰琳、和志超 | | |
| **本周工作进展** | 一、本周成果  本周在小组成员的共同协作下，对项目的前端及部分后台源代码进行了编写，小程序有了基本的雏形。  二、当前实施状态  项目进度执行情况：已完成项目开发所需要的软件需求规格说明书、项目开发计划、可行性分析报告、概要设计、详细设计以及软件需求评审。  项目质量执行情况：按照文档规划的方案在执行。  项目范围完成情况：在社会调研的合理范围内  三、项目中遇到的问题：  在进行编码的时候，最初有些无从下手，对项目的模块处理理解不是很透彻  解决方案：  小组开会，分配任务，按模块实现编码，规范编程语言，包括相关函数的定义，模块间的衔接等  解决状态：已解决。 | | |
| **下周工作计划** | 在现阶段编码的基础上进行完善。 | | |